Sułoszowa, 08.07.2011 roku

UG.271.7.2011







Uczestnicy postępowania

(wszyscy)

dotyczy:  przetargu nieograniczonego nr 271.1.2011 pn.:
WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w SUŁOSZOWEJ” 
ogłoszonego w BZP Nr: 178447 - 2011; data zamieszczenia: 29.06.2011.
W odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do zamawiającego dotyczące ww. przetargu Urząd Gminy Sułoszowa wyjaśnia:

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu realizacji na rok 2012 ze względu na wymogi technologiczne dotyczące układania nawierzchni sztucznych (wymagana pogoda bezdeszczowa i temperatura >10oC), które mogą uniemożliwić wykonanie nawierzchni w terminie przewidzianym w dokumentacji przetargowej?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian w umowie zgodnie z zapisami §12 – zmiana umowy załącznika nr 10 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.
Pytanie nr 2: Czy Inwestor jest w posiadaniu badań geologicznych (zawierających przekroje gruntu)? Jeśli tak prosimy o ich udostępnienie. 
Odpowiedź: Badania geologiczne udostępniono – do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego (załącznik nr 3a)
Pytanie nr 3: Czy w przypadku braku dokumentacji geologicznej i wystąpieniu gruntów niebudowlanych oraz konieczności jego wzmocnienia, Inwestor przewiduje zwiększenie kwoty przeznaczonej na inwestycję? 
Odpowiedź: Nie przewiduje.
Pytanie nr 4: Czy Zamawiający przewiduje roboty dodatkowe, w przypadku nieosiągnięcia (po usunięciu gruntu zgodnie z projektem) warunków gruntowych umożliwiających ułożenie nawierzchni sportowych? 

Odpowiedź: Tak, na warunkach zawartych w SIWZ.
Pytanie nr 5: Prosimy o udostępnienie projektu adaptacji do warunków lokalnych projektu typowego, wraz z opisem technicznym budynku murowanego. 

Odpowiedź: Projekt udostępniono od dnia ogłoszenia – do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego (załącznik nr 3).
Pytanie nr 6: Czy inwestor jest w posiadaniu przedmiaru robót? Jeżeli tak prosimy o udostępnienie. 
Odpowiedź: Przedmiar udostępniono od dnia ogłoszenia – do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego (załączniki nr 4a, 4b, 4c)

Pytanie nr 7: Prosimy o wskazanie miejsca wywozu ziemi, gruzu itp. (odległość od planowanej inwestycji w km). 

Odpowiedź: Zgodnie z załączonymi przedmiarami - do 5 km.
Pytanie nr 8: Proszę o dokładniejsze określenie parametrów ogrodzenia, które ma być wykorzystane przy w/w inwestycji (grubość drutu, oczka). 
Odpowiedź: Zgodnie z załączoną dokumentacją.
Pytanie nr 9: Prosimy o potwierdzenie, iż nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego wykonana będzie w jednym kolorze. 

Odpowiedź: Potwierdzam.
z poważaniem

Wójt Gminy Sułoszowa

/Stanisław Gorajczyk/

